CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM
Số 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | Hotline: (+84) 833 663 688 | www.evotek.vn

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
(EASY SMS)

| ĐƠN VỊ MỜI BÁO GIÁ | ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB (MBS) Địa chỉ: Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Đầu mối tiếp nhận: Văn phòng HĐQT MBS Email: hdqt.vp@mbs.com.vn Website: https://mbs.com.vn | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: (+84) 833 663 688 Email: info@evotek.vn Website: www.evotek.vn |

Hà Nội, tháng 09 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
―――――――――――――――――――――――――

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2026

THƯ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ CAM KẾT TRIỂN KHAI

Kính gửi: Ban Lãnh đạo và Văn phòng Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

Trước hết, Công ty Cổ phần Công nghệ EVOTEK Việt Nam (Evotek) xin gửi tới Quý Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) lời chào trân trọng và lời chúc phát triển thịnh vượng.

Phản hồi Thư mời cung cấp thông tin giải pháp và báo giá ngày 24/09/2026 của MBS về việc triển khai giải pháp phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo hình thức trực tuyến và kết hợp trực tiếp, Evotek xin trân trọng đệ trình Hồ sơ Đề xuất Giải pháp Kỹ thuật và Dịch vụ Triển khai Hệ thống Easy SMS. Hồ sơ này thuyết minh toàn diện về năng lực doanh nghiệp, kiến trúc công nghệ, phương án tích hợp và cam kết dịch vụ nhằm đáp ứng hoàn hảo các mục tiêu chiến lược của MBS.

Là đối tác công nghệ uy tín đã và đang đồng hành cùng các tập đoàn, định chế tài chính - ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Group), các ngân hàng lớn (BIDV, VPBank, TPBank, VIB) cùng các công ty chứng khoán hàng đầu (SSI, Kafi), Evotek tự tin mang tới cho MBS giải pháp Easy SMS với các ưu thế vượt trội:

• Nền tảng nghiệp vụ hoàn thiện 100%: Đáp ứng trọn vẹn cả 4 mô hình: Họp trực tiếp, Họp trực tuyến, Họp kết hợp (Hybrid) và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; tuân thủ nghiêm ngặt Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

• Năng lực chịu tải siêu việt: Kiến trúc Microservices chịu tải tối thiểu 5.000 người dùng đồng thời, mở rộng linh hoạt tới 10.000 người dùng; đáp ứng các đợt bùng nổ truy cập (Login burst 2.000 user/phút, Vote burst 2.500 tx/30 giây) với thời gian phản hồi biểu quyết dưới 3 giây, cam kết Tuyệt đối không mất phiếu (Lost Vote = 0) và Không trùng phiếu (Duplicate Vote = 0).

• An toàn thông tin cấp độ cao: Được phát triển và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001:2022, ISO 9001:2015 và CMMI Level 3; bảo mật dữ liệu theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, xác thực 2 lớp (2FA), mã hóa dữ liệu đa lớp và nhật ký kiểm toán chống chối bỏ.

• Khả năng tích hợp sâu rộng với hệ sinh thái MBS: Sẵn sàng các API kết nối với hệ thống Xác thực tập trung (SSO), Hệ thống Nhân sự (HRM), Cổng Email/SMS Brandname, Văn phòng điện tử M-Office, hệ thống sinh tài liệu tự động Docgens và chữ ký số số hóa.

• Dịch vụ đồng hành toàn diện: Không chỉ cung cấp phần mềm, Evotek cung cấp trọn gói dịch vụ chuẩn bị dữ liệu VSD, diễn tập kịch bản thực chiến, vận hành On-site trực tiếp tại ngày đại hội và đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Theo đúng yêu cầu tại mục 2 Thư mời, nội dung Báo giá chi tiết được bóc tách thành một hồ sơ tài chính độc lập. Toàn bộ tài liệu kỹ thuật này tập trung làm rõ phương án giải pháp, năng lực đáp ứng và kế hoạch phối hợp chặt chẽ cùng MBS.

Evotek cam kết dành trọn nguồn lực tinh hoa nhất để đảm bảo kỳ Đại hội đồng cổ đông của Quý Công ty Cổ phần Chứng khoán MB diễn ra thành công rực rỡ, chính xác, minh bạch và an toàn tuyệt đối.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM



BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

# MỤC LỤC TỔNG QUAN

| PHẦN I | GIỚI THIỆU VỀ EVOTEK, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI |
| --- | --- |
| PHẦN II | TỔNG QUAN GIẢI PHÁP EASY SMS - QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ |
| PHẦN III | THUYẾT MINH MA TRẬN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA MBS |
| PHẦN IV | MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CHỊU TẢI CAO |
| PHẦN V | PHƯƠNG ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VỚI HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ CỦA MBS |
| PHẦN VI | DỊCH VỤ ĐI KÈM, PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐẠI HỘI |
| PHẦN VII | KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, MA TRẬN PHÂN CÔNG RACI VÀ CAM KẾT SLA |
| PHẦN VIII | CÁC ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ GIA TĂNG DÀNH RIÊNG CHO CHỨNG KHOÁN MBS |
| PHẦN IX | KẾT LUẬN VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỪ EVOTEK |

## DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

| Ký hiệu / Viết tắt | Định nghĩa / Giải thích chi tiết |
| --- | --- |
| MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MB Securities) |
| EVOTEK | Công ty Cổ phần Công nghệ EVOTEK Việt Nam |
| ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| Easy SMS | Giải pháp phần mềm Quản lý và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Evotek |
| VSD / VSDC | Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam |
| ĐKCC | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ |
| SĐKSH | Số đăng ký sở hữu (Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Số ĐKKD của cổ đông) |
| TCPH | Tổ chức phát hành (Công ty Cổ phần Chứng khoán MB) |
| OTP | One-Time Password (Mật khẩu dùng một lần xác thực qua SMS hoặc Email) |
| 2FA / MFA | Two-Factor Authentication / Multi-Factor Authentication (Xác thực hai yếu tố) |
| SSO | Single Sign-On (Hệ thống đăng nhập và xác thực một lần tập trung) |
| HRM | Human Resource Management (Hệ thống quản lý thông tin nhân sự) |
| OCR | Optical Character Recognition (Hệ thống nhận dạng ký tự quang học từ hình ảnh/phiếu giấy) |
| M-Office | Hệ thống văn phòng điện tử nội bộ của MBS |
| Docgens | Hệ thống tự động sinh văn bản/tài liệu theo biểu mẫu chuẩn |
| RBAC | Role-Based Access Control (Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò/phân quyền) |
| WAF | Web Application Firewall (Tường lửa bảo vệ ứng dụng web) |
| SLA | Service Level Agreement (Cam kết chất lượng dịch vụ) |
| RTO / RPO | Recovery Time Objective (Thời gian phục hồi mục tiêu) / Recovery Point Objective (Điểm phục hồi dữ liệu mục tiêu) |

# PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ EVOTEK, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

## 1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Công nghệ EVOTEK Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ EVOTEK Việt Nam (EVOTEK) là đơn vị công nghệ tiên phong hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn kiến trúc, phát triển phần mềm may đo và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khối doanh nghiệp đại chúng, ngân hàng và tổ chức tài chính. Với định vị thương hiệu “Evolve Your Business”, Evotek không ngừng đầu tư nghiên cứu các công nghệ hiện đại, kết hợp chuyên môn sâu sắc về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp chuẩn mực để mang lại những giải pháp giá trị cao cho khách hàng.

| Tên đầy đủ | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM |
| --- | --- |
| Tên viết tắt / Giao dịch | EVOTEK JSC |
| Trụ sở chính | Tầng 7, Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội |
| Tổng đài / Hotline | (+84) 833 663 688 |
| Email liên hệ | info@evotek.vn |
| Website chính thức | www.evotek.vn |
| Quy mô nhân sự | 200+ cán bộ kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin chất lượng cao |
| Lĩnh vực hoạt động trọng tâm | Phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ (Easy SMS), Chuyển đổi số doanh nghiệp, Tích hợp hệ thống tài chính - ngân hàng, Điện toán đám mây |

## 1.2. Năng lực đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất

Evotek xây dựng một tổ chức công nghệ tinh nhuệ với hơn 200 nhân sự toàn thời gian, trong đó cơ cấu nguồn nhân lực có kinh nghiệm vững vàng:

• Hơn 20 chuyên gia cao cấp trên 10 năm kinh nghiệm: Giữ vai trò Giám đốc công nghệ (CTO), Trưởng nhóm Kiến trúc sư giải pháp (Chief Solution Architects) và Cố vấn an toàn thông tin (CISO), từng chủ trì triển khai nhiều hệ thống lõi trong khối tài chính.

• Hơn 60 kỹ sư nòng cốt từ 3 - 5 năm kinh nghiệm: Là lực lượng trực tiếp phát triển, làm chủ các công nghệ nền tảng hiện đại (Microservices, Kafka, Redis, Containerization, Kubernetes, Cloud Native).

• Đội ngũ chuyên viên tư vấn nghiệp vụ ĐHĐCĐ & Pháp lý doanh nghiệp: Am hiểu sâu sắc Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy chế vận hành đại hội cổ đông của các công ty niêm yết quy mô lớn.

• Đội ngũ Vận hành & Hỗ trợ kỹ thuật thực địa (Event Onsite Team): Dày dạn kinh nghiệm xử lý sự cố trực tiếp tại các hội trường lớn, am tường hệ thống âm thanh, ánh sáng, đường truyền Internet chuyên dụng và hạ tầng phát sóng livestream đa điểm.

## 1.3. Hệ thống tiêu chuẩn và chứng chỉ quốc tế

Năng lực quản lý chất lượng và an toàn bảo mật của Evotek được bảo chứng bởi các chứng chỉ quốc tế uy tín bậc nhất trong ngành công nghệ thông tin:

✔ CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration): Chứng nhận quốc tế về mô hình trưởng thành năng lực quy trình sản xuất và phát triển phần mềm, khẳng định khả năng quản trị dự án chuẩn mực, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và dự đoán chính xác tiến độ chuyển giao sản phẩm.

✔ ISO 27001:2022 (Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin - ISMS): Chứng nhận toàn cầu về bảo mật thông tin toàn diện, quản lý rủi ro an ninh mạng hiệu quả, bảo vệ tuyệt đối tính bí mật (Confidentiality), tính toàn vẹn (Integrity) và tính sẵn sàng (Availability) của dữ liệu khách hàng.

✔ ISO 9001:2015 (Hệ thống Quản lý Chất lượng - QMS): Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng quy trình dịch vụ, bảo đảm sự hài lòng cao nhất của khách hàng và văn hóa cải tiến liên tục.

## 1.4. Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ công nghệ

Bên cạnh giải pháp chuyên biệt Easy SMS (Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến), Evotek sở hữu hệ sinh thái giải pháp số hóa toàn diện được tin dùng bởi nhiều khách hàng lớn:

• Easy SMS: Bộ công cụ Quản lý và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Trực tuyến, Họp kết hợp và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

• Open City: Nền tảng Quản lý vận hành khu đô thị thông minh, tòa nhà văn phòng và khu phức hợp cao cấp.

• My Evo: Bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể (HRM thông minh, E-Office văn phòng điện tử, E-Ticket hỗ trợ khách hàng, LMS đào tạo, CRM).

• Evo MES: Hệ thống điều hành và số hóa quản lý vận hành sản xuất công nghiệp.

• Dịch vụ Chuyển đổi số: Tư vấn kiến trúc, phát triển phần mềm theo yêu cầu, tích hợp hệ thống Core Banking / Chứng khoán, phát triển ứng dụng di động Native/Cross-platform và dịch vụ Cloud Migration.

## 1.5. Khách hàng tiêu biểu và kinh nghiệm triển khai tương tự

Đến nay, Evotek đã phục vụ hơn 100+ khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn và tập đoàn đa ngành. Đặc biệt, Evotek sở hữu năng lực thấu hiểu sâu sắc văn hóa và kiến trúc công nghệ trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Group) - công ty mẹ của MBS, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho quá trình kết nối và phối hợp triển khai:

| Phân khúc khách hàng | Khách hàng tiêu biểu |
| --- | --- |
| Khối Ngân hàng & Tài chính | MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội - MBBank), BIDV, VPBank, TPBank, VIB |
| Khối Chứng khoán & Bảo hiểm | SSI (Công ty CP Chứng khoán SSI), Chứng khoán Kafi, Bảo hiểm PVI |
| Tập đoàn Công nghệ & Viễn thông | Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, VNPT, MobiFone, GTel, Panasonic |
| Khối Cơ quan Nhà nước & Tập đoàn | Bộ Quốc Phòng, Hệ sinh thái Vingroup (VinFast, Vinhomes, Vinmec, VinES), Golden Gate Group |

★ LỢI THẾ CẠNH TRANH ĐẶC BIỆT KHI TRIỂN KHAI TẠI MBS: Việc Evotek đã có kinh nghiệm hợp tác chặt chẽ cùng Ngân hàng MB (MBBank) và các công ty chứng khoán hàng đầu (SSI, Kafi) là bảo chứng vững chắc nhất giúp dự án triển khai tại MBS loại bỏ hoàn toàn các rủi ro tương thích hạ tầng, đảm bảo tính kế thừa và quy chuẩn an toàn thông tin cao nhất của Tập đoàn MB.

# PHẦN II: TỔNG QUAN GIẢI PHÁP EASY SMS - QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

## 2.1. Giới thiệu tổng quan về sản phẩm Easy SMS

Easy SMS là bộ giải pháp công nghệ chuyên biệt, được thiết kế chuyên sâu nhằm số hóa toàn diện quy trình chuẩn bị, điều hành, biểu quyết, bầu cử và tổng hợp kết quả của Đại hội đồng cổ đông. Easy SMS giải quyết triệt để các bài toán khó của phương thức tổ chức truyền thống như: chi phí in ấn khổng lồ, thời gian kiểm phiếu kéo dài hàng giờ gây gián đoạn phiên họp, tỷ lệ tham dự thấp do rào cản địa lý và nguy cơ sai sót dữ liệu.

## 2.2. Khả năng hỗ trợ toàn diện các mô hình tổ chức ĐHĐCĐ

Theo đúng phạm vi yêu cầu tại Mục 1 của Thư mời báo giá từ MBS, hệ thống Easy SMS được thiết kế kiến trúc động, đáp ứng linh hoạt 4 mô hình tổ chức:

• Mô hình 1: Đại hội Trực tuyến 100% (Virtual E-AGM):
Áp dụng khi cổ đông tham gia hoàn toàn từ xa qua thiết bị thông minh. Toàn bộ quy trình từ gửi thư mời, xác thực định danh 2 lớp OTP, đăng ký tư cách, theo dõi Livestream độ trễ siêu thấp, đặt câu hỏi trực tuyến đến bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử đều thực hiện trên nền tảng web responsive.

• Mô hình 2: Đại hội Kết hợp Trực tiếp & Trực tuyến (Hybrid AGM):
Đây là mô hình tối ưu nhất mà MBS đang hướng tới. Hệ thống đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa cổ đông tham dự tại khán phòng (Check-in bằng mặt bàn, đối chiếu giấy tờ bằng mắt, tick check-in thủ công; hệ thống hỗ trợ sinh file giấy tờ theo mẫu để người dùng chủ động in khi có kết nối với máy in; biểu quyết qua điện thoại hoặc phiếu giấy) và cổ đông tham gia trực tuyến qua mạng Internet. Kết quả kiểm phiếu được hợp nhất tự động trong một bảng điều khiển duy nhất ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu.

• Mô hình 3: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (E-Voting / Written Resolution):
Cho phép MBS tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua phương thức điện tử kết hợp bản giấy. Cổ đông có thể phản hồi trực tiếp trên portal hoặc gửi phiếu giấy về công ty. Easy SMS mở sẵn kết nối tới hệ thống OCR theo nhu cầu của khách hàng; việc sử dụng OCR do khách hàng lựa chọn và phát sinh chi phí riêng và tính năng nhập liệu đối soát 2 lớp để ghi nhận kết quả nhanh chóng, chính xác tuyệt đối.

• Mô hình 4: Đại hội Trực tiếp truyền thống có hỗ trợ số hóa (Smart In-Person):
Tối ưu hóa khâu đón tiếp cổ đông tại chỗ bằng bàn check-in thông minh (đối chiếu giấy tờ bằng mắt, tick check-in thủ công), hỗ trợ sinh file giấy tờ theo mẫu để người dùng chủ động in; việc kiểm phiếu giấy được thực hiện theo quy trình và cấu hình do MBS phê duyệt hoặc cho phép biểu quyết trực tiếp trên thiết bị cá nhân của cổ đông tại hội trường.

## 2.3. So sánh hiệu quả giữa Phương thức Truyền thống và Easy SMS

| Tiêu chí đánh giá | Phương thức truyền thống | Giải pháp Easy SMS của EVOTEK |
| --- | --- | --- |
| Rào cản địa lý & Tỷ lệ tham dự | Cổ đông ở xa khó tham dự; tỷ lệ tham dự thường thấp, dễ dẫn đến nguy cơ không đủ điều kiện tiến hành đại hội lần 1. | Tham gia mọi lúc, mọi nơi trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng; nâng tỷ lệ tham dự lên 85% - 95%. |
| Chi phí tổ chức | Tốn kém chi phí thuê địa điểm lớn, in ấn hàng chục ngàn tài liệu giấy, gửi bưu điện, ăn uống đón tiếp. | Tiết kiệm tới 60% - 70% tổng chi phí tổ chức nhờ số hóa thư mời, biểu mẫu và tài liệu đại hội. |
| Thời gian kiểm tra tư cách & Check-in | Thủ tục thủ công, ùn tắc tại bàn lễ tân; mất 3-5 phút/cổ đông; dễ nhầm lẫn số cổ phần sở hữu/ủy quyền. | Chực hiện đối chiếu giấy tờ bằng mắt và tick check-in thủ công. Cập nhật tỷ lệ tham dự realtime. |
| Thời gian kiểm phiếu biểu quyết & Bầu cử | Phải tạm dừng đại hội từ 60 - 120 phút để Ban kiểm phiếu đếm thủ công; nguy cơ thất thoát hoặc tính nhầm rất cao. | Tự động kiểm phiếu bằng thuật toán máy tính trong vòng 30 - 60 giây sau khi đóng hòm phiếu. Minh bạch 100%. |
| Bầu dồn phiếu & Loại trừ người liên quan | Rất phức tạp khi tính toán bầu dồn phiếu HĐQT/BKS hoặc loại trừ cổ đông có quyền lợi liên quan theo từng tờ trình. | Hệ thống tự động tính toán bầu dồn phiếu và tự động vô hiệu hóa quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan theo đúng luật. |
| Tương tác & Hỏi đáp (Q&A) | Số lượng câu hỏi hạn chế; thời gian thảo luận bị bó hẹp; cổ đông ở xa không thể đóng góp ý kiến. | Hỏi đáp đa kênh thời gian thực; ban tổ chức dễ dàng lọc, phân loại, gắn cờ ưu tiên câu hỏi quan trọng để HĐQT trả lời. |
| Lưu trữ & Báo cáo pháp lý | Hồ sơ giấy cồng kềnh, dễ thất lạc; việc trích xuất biên bản, nghị quyết mất nhiều thời gian rà soát. | Toàn bộ biên bản, nghị quyết, chi tiết từng lá phiếu và video ghi hình được đóng gói số hóa, lưu trữ an toàn, truy xuất tức thì. |

# PHẦN III: THUYẾT MINH MA TRẬN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA MBS

Căn cứ tài liệu “Danh sách yêu cầu chức năng ĐHĐCĐ trực tuyến” đính kèm Thư mời của MBS, Evotek đã tiến hành phân tích chi tiết từng hạng mục yêu cầu kỹ thuật và xây dựng Ma trận Thuyết minh Đáp ứng (Requirements Traceability Matrix - RTM) chi tiết dưới đây. Các mức độ đáp ứng được quy định như sau:

[S] Sẵn sàng (Out-of-the-box): Chức năng đã có sẵn trên phiên bản tiêu chuẩn của Easy SMS, đã được kiểm thử thực tế và sẵn sàng đưa vào vận hành ngay mà không cần phát triển thêm.

[C] Tùy chỉnh / Tích hợp (Customized / Integrated): Chức năng sẽ được Evotek tùy biến giao diện, cấu hình luồng nghiệp vụ hoặc tích hợp API chuyên biệt theo hạ tầng nội bộ của MBS (như hệ thống SSO, HRM, M-Office, Docgens, SMS Brandname). Evotek cam kết hoàn thiện trong thời gian triển khai.

[N] Không đáp ứng (Not supported): Hệ thống chưa hỗ trợ (Easy SMS đáp ứng 100% các yêu cầu của MBS, không có mục N).

## 3.1. Bảng Ma trận Đáp ứng Yêu cầu Kỹ thuật và Nghiệp vụ Chi tiết

| STT | Chức năng chính | Chức năng chi tiết & Mô tả của MBS | Mức độ | Thuyết minh giải pháp của EVOTEK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HỆ THỐNG DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN) |  |  |  |
| 1 | 1. Đăng nhập hệ thống | Sử dụng tài khoản/mật khẩu đăng nhập hệ thống quản trị. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ đăng nhập phân quyền bảo mật, tự động khóa sau 5 lần nhập sai, hỗ trợ 2FA. |
| 2 | 2. Quản lý người dùng | Dữ liệu người dùng khai báo trên hệ thống quản trị. | Sẵn sàng (S) | Quản lý đầy đủ danh sách tài khoản, nhóm quyền, trạng thái kích hoạt/khóa tài khoản. |
|  |  | Tích hợp HRM để lấy dữ liệu người dùng / Cổ đông nội bộ. | Tùy chỉnh (C) | Cung cấp sẵn module API/Webservice kết nối trực tiếp với HRM của MBS để tự động đồng bộ danh sách cán bộ nhân viên và cổ đông nội bộ. |
| 3 | 3. Quản lý danh sách cổ đông | Dashboard cổ đông: Hiển thị tổng hợp theo ngày ĐKCC, cho phép xuất file. | Sẵn sàng (S) | Dashboard trực quan với biểu đồ cơ cấu sở hữu, tỷ lệ trong nước/nước ngoài, cá nhân/tổ chức; xuất Excel/PDF chuẩn hóa. |
|  |  | Import danh sách cổ đông: Thêm mới cổ đông từ file Excel VSD. | Sẵn sàng (S) | Bộ công cụ Import thông minh, tự động chuẩn hóa dữ liệu từ file VSD, tự động kiểm tra trùng lặp, xác thực số CCCD/SĐKSH. |
|  |  | Màn hình danh sách cổ đông: Chi tiết theo ngày ĐKCC, kết xuất file. | Sẵn sàng (S) | Hiển thị đầy đủ danh sách, phân trang linh hoạt, lọc đa điều kiện, cho phép xuất dữ liệu phục vụ đối soát. |
|  |  | Tìm kiếm thông tin cổ đông: Tìm theo Tên / CCCD / Số ĐKSH / SĐT / Email. | Sẵn sàng (S) | Công cụ tìm kiếm thông minh (Elasticsearch), tốc độ phản hồi < 0.5s ngay cả với cơ sở dữ liệu hàng chục ngàn cổ đông. |
|  |  | Thông tin chi tiết lịch sử cổ đông: Chi tiết và lịch sử nắm giữ cổ phiếu. | Sẵn sàng (S) | Lưu trữ lịch sử biến động sở hữu qua các kỳ ĐHĐCĐ, lịch sử ủy quyền và lịch sử biểu quyết của từng cổ đông. |
| 4 | 4. Quản lý thông báo | Khởi tạo thông báo: Loại thông báo => Tên thông báo => Ngày/giờ thông báo. | Sẵn sàng (S) | Quy trình tạo thông báo chuẩn mực, hỗ trợ lên lịch phát hành tự động theo thời gian định trước. |
|  |  | Nội dung, đính kèm mẫu thông báo, cấu hình đối tượng nhận và thời gian phản hồi; preview web/bản giấy. | Sẵn sàng (S) | Trình soạn thảo WYSIWYG chuyên nghiệp, đính kèm file tài liệu (PDF, Word), cho phép xem trước giao diện web và bản in khổ A4. |
|  |  | Danh sách cổ đông nhận thông báo + Trạng thái gửi thông báo. | Sẵn sàng (S) | Theo dõi chi tiết trạng thái gửi: Đã gửi, Đã nhận, Đã đọc, Lỗi gửi; hỗ trợ cơ chế tự động gửi lại cho các lượt lỗi. |
|  |  | Gửi thông báo qua kênh điện tử (Email + SMS Brandname và/hoặc App MBS). | Tùy chỉnh (C) | Tích hợp sẵn Email Gateway & SMS Gateway. Cung cấp API Webhook để đẩy thông báo Notification sang App MBS. |
|  |  | In/Tải thông báo; Báo cáo, kết xuất file báo cáo; Chi tiết thông báo. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ xuất file in hàng loạt có chèn mã vạch/mã QR; kết xuất báo cáo thống kê tỷ lệ tiếp cận thông báo. |
| 5 | 5. Quản lý lấy ý kiến cổ đông | Danh sách chương trình lấy ý kiến theo dạng lịch trực quan. | Sẵn sàng (S) | Hiển thị lịch trình trực quan các đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm tài chính. |
|  |  | Khởi tạo chương trình: Tên, mã, thời gian bắt đầu/kết thúc; Lên kế hoạch công việc chuẩn bị, triển khai, hoàn thành. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ thiết lập tiến độ (Gantt chart), phân công trách nhiệm cho các bộ phận chuẩn bị, tự động nhắc việc. |
|  |  | Thông tin chung TCPH, tài liệu đính kèm, soạn thảo mục đích, nội dung phiếu ý kiến, preview online/bản giấy. | Sẵn sàng (S) | Quản lý tập trung tài liệu, thiết lập mẫu phiếu ý kiến điện tử và mẫu phiếu in gửi bưu điện hoàn toàn đồng nhất. |
|  |  | Dashboard danh sách cổ đông ĐKCC; Danh sách gửi phiếu + trạng thái; In/tải phiếu ý kiến bản giấy gửi cổ đông. | Sẵn sàng (S) | Chỉ điền thông tin cổ đông vào mẫu phiếu đã được MBS tải lên; không sinh mã định danh hoặc mã QR riêng cho phiếu gửi qua bưu điện. |
|  |  | Ghi nhận kết quả cổ đông phản hồi phiếu ý kiến. | Sẵn sàng (S) | Tự động ghi nhận phiếu ý kiến nộp online; giao diện nhập liệu nhanh cho phiếu gửi qua bưu điện có đối soát chéo. |
|  |  | Tạo thông tin ủy quyền + Quản lý DS ủy quyền; Tải file; Đọc OCR phiếu ủy quyền. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ quy trình phê duyệt ủy quyền điện tử; tmở sẵn kết nối tới hệ thống OCR; nếu MBS lựa chọn sử dụng OCR thì dịch vụ sẽ do khách hàng tự đăng ký và phát sinh thêm chi phí động phiếu ủy quyền giấy. |
|  |  | Báo cáo tổng hợp ý kiến cổ đông dạng biểu đồ + bảng; Xuất file; Đọc OCR kết quả phiếu ý kiến bản giấy. | Sẵn sàng (S) | Báo cáo realtime tỷ lệ tán thành/không tán thành; mở sẵn kết nối tới hệ thống OCR; không bao gồm máy quét tài liệug loạt. |
| 6 | 6. Quản lý chương trình họp ĐHĐCĐ | Danh sách ĐHĐCĐ theo dạng lịch; Khởi tạo đại hội & kế hoạch chuẩn bị. | Sẵn sàng (S) | Quản lý toàn bộ vòng đời đại hội: Chuẩn bị -> Khai mạc -> Biểu quyết/Bầu cử -> Bế mạc -> Lưu trữ hồ sơ. |
|  |  | Thông tin chung TCPH, Ban đại diện; Đính kèm tài liệu đại hội cho cổ đông xem khi đăng nhập. | Sẵn sàng (S) | Cổ đông đăng nhập được phân quyền xem và tải toàn bộ tờ trình, báo cáo tài chính, quy chế đại hội dạng PDF có bảo mật. |
|  |  | Biên bản & Nghị quyết: Form biểu mẫu kiểm tra tư cách, kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử, thẻ CĐ, phiếu xác nhận. | Sẵn sàng (S) | Hệ thống dựng sẵn toàn bộ biểu mẫu chuẩn theo Thông tư 116/2020/TT-BTC; cho phép in ấn preview web/bản giấy sắc nét. |
|  |  | Soạn thảo mục đích, nội dung biểu quyết và bầu cử; form mẫu và preview dạng online hoặc bản giấy. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ biểu quyết từng vấn đề, biểu quyết theo nhóm vấn đề, bầu cử theo danh sách ứng viên. |
|  |  | Soạn thảo nội dung thư mời họp, đính kèm mẫu thư mời, xem trước dạng web hoặc bản giấy. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ tự động điền thông tin biến vào các file template được MBS tải lên; không sinh mã QR hoặc đường link đăng nhập cá nhân. |
|  |  | Cổ đông: Import DS, Dashboard ĐKCC, khởi tạo DS gửi thư mời, phiếu biểu quyết/bầu cử, in thư mời giấy. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ sinh file theo template tải lên để phục vụ công tác in sau đó. |
|  |  | Khách mời: Import DS khách mời, soạn thư mời, preview, đồng bộ DS và in thư mời bản giấy. | Sẵn sàng (S) | Phân hệ quản lý khách mời độc lập (không có quyền biểu quyết), cấp thẻ khách mời và link tham dự riêng biệt. |
|  |  | Ủy quyền: Tạo thông tin ủy quyền, quản lý DS, phê duyệt ủy quyền online, tải file, đọc OCR phiếu ủy quyền. | Sẵn sàng (S) | Quy trình phê duyệt ủy quyền nhiều cấp (Duyệt/Từ chối có lý do); hỗ trợ cổ đông tải ảnh chụp giấy ủy quyền có chữ ký. |
|  |  | Vận hành: Cấu hình giao diện chính public, cấu hình thông báo livestream, cấu hình nền tảng livestream. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ nhúng luồng Livestream từ YouTube, Facebook, RTMP Server hoặc Microsoft Teams; hiển thị banner thông báo chạy chữ realtime. |
|  |  | Check-in: Theo dõi DS check-in, check-in offline, gửi lại link/OTP, đính kèm hồ sơ, in lô/đơn lẻ thẻ CĐ, phiếu biểu quyết. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ đồng thời: Check-in online qua mã OTP; Check-in offline tại bàn bằng cách đối chiếu giấy tờ bằng mắt và tick check-in thủ công. In thẻ đại biểu ngay lập tức. |
|  |  | Biên bản nghị quyết: Chốt kiểm tra tư cách CĐ trước khi biểu quyết/bầu cử; ghi nhận CP tham gia; in các biên bản. | Sẵn sàng (S) | Tính năng 'Chốt danh sách biểu quyết' tại từng thời điểm theo đúng quy định pháp luật; tự động điền số liệu vào mẫu biên bản. |
|  |  | Biểu quyết/Bầu cử: Đóng/Mở thời gian biểu quyết; Bầu dồn phiếu; Loại trừ cổ đông có liên quan đến từng Tờ trình. | Sẵn sàng (S) | Cho phép cấu hình quyền biểu quyết/bầu cử của cổ đông nội bộ tại phiếu tương ứng; tự động tính số cổ phần còn được phép biểu quyết/bầu cử đối với cổ đông có ủy quyền. Cổ đông tham dự sau khi phiếu đã được gửi sẽ không được tham dự nội dung đó. |
|  |  | Quản lý hỏi đáp: Xem câu hỏi, trả lời câu hỏi, đánh dấu cờ ưu tiên câu hỏi quan trọng, tải danh sách câu hỏi. | Sẵn sàng (S) | Bảng điều khiển tương tác trực tiếp: Thư ký tiếp nhận, phân loại theo chủ đề, chuyển lên màn hình Đoàn Chủ tịch các câu hỏi ưu tiên. |
|  |  | Kết quả: Báo cáo kiểm tra tư cách CĐ tại giờ khai mạc và trước biểu quyết; Kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử chi tiết. | Sẵn sàng (S) | Tổng hợp biểu đồ kết quả biểu quyết trong theo thời gian xử lý thực tế của hệ thống; xuất bảng kê chi tiết từng cổ đông; cho phép nhập tay hoặc OCR phiếu offline nếu có. |
|  |  | Biên bản đại hội: Xem chi tiết và in biên bản đại hội, nghị quyết đại hội. | Sẵn sàng (S) | Tự động trích xuất biên bản kiểm phiếu, biên bản họp và dự thảo nghị quyết với đầy đủ số liệu chính xác để ký đóng dấu. |
| 7 | 7. Cài đặt & Quản trị hệ thống | Cài đặt phân quyền người dùng; Danh sách người dùng (Cập nhật, active/inactive). | Sẵn sàng (S) | Phân quyền chi tiết theo RBAC (Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách CĐ, Ban kiểm phiếu, Thư ký, Kỹ thuật viên). |
|  |  | Danh sách người dùng cổ đông: Active/inactive, xem chi tiết, cập nhật thông tin. | Sẵn sàng (S) | Kiểm soát tài khoản cổ đông, hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản khi cổ đông yêu cầu. |
|  |  | Thông tin tổ chức phát hành & Ban đại diện (Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu). | Sẵn sàng (S) | Khai báo thông tin pháp lý MBS, danh sách nhân sự đoàn chủ tịch hiển thị trên portal và các biểu mẫu. |
|  |  | Lịch sử gửi mail & SMS + Trạng thái; Cấu hình kết nối (Mail/SMS); Cấu hình kế hoạch. | Sẵn sàng (S) | Giao diện cấu hình SMTP, SMS API; nhật ký truyền thông chi tiết; thiết lập bộ khung tiến độ chuẩn hóa cho đại hội. |
| 8 | 8. Báo cáo & Thống kê | Cơ chế xuất và lưu trữ báo cáo CĐ dự họp, kết quả biểu quyết, DS không tham dự, DS không biểu quyết, DS ủy quyền. | Sẵn sàng (S) | Hệ thống trích xuất các báo cáo theo mẫu được cấu hình dưới dạng PDF/Excel; việc mã hóa file thực hiện theo yêu cầu và quy trình bảo mật của MBS. |
| 9 | 9. Đa ngôn ngữ | Hỗ trợ Tiếng Việt là chính và Tiếng Anh cho cả Admin và Cổ đông / người dùng cuối. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ Tiếng Việt là chính; khả năng bổ sung Tiếng Anh sẽ được xem xét theo phạm vi và cấu hình được thống nhất với MBS. |
| 10 | 10. Kết nối camera | Kết nối camera tại hội trường (nếu có). | Sẵn sàng (S) | Việc kết nối camera và tiếp sóng lên portal phụ thuộc vào hạ tầng, thiết bị và cấu hình thực tế tại địa điểm tổ chức. |
| II | HỆ THỐNG DÀNH CHO CỔ ĐÔNG / KHÁCH MỜI |  |  |  |
| 1 | 1. Đăng nhập hệ thống | Đăng nhập dùng SĐKSH/OTP qua link email/SMS => Kiểm tra tư cách CĐ, xác thực OTP SMS hoặc OTP Email. | Sẵn sàng (S) | Giao diện cổ đông siêu tiện lợi, không cần nhớ mật khẩu phức tạp; xác thực bảo mật 2 lớp qua mã OTP gửi tức thời về điện thoại/email. |
| 2 | 2. Thông báo | Xem chi tiết thông báo; điền form mẫu phản hồi gửi ban quản lý; In/tải file thông báo. | Sẵn sàng (S) | Cổ đông dễ dàng tra cứu thông tin, gửi ý kiến đóng góp hoặc tải văn bản chính thức của MBS về máy cá nhân. |
| 3 | 3. Phiếu ý kiến | Xem chi tiết phiếu ý kiến; trả lời phiếu và submit; in/tải file phiếu ý kiến. | Sẵn sàng (S) | Giao diện bỏ phiếu ý kiến bằng văn bản trực tuyến trực quan, hỗ trợ ký số hoặc xác nhận OTP trước khi submit. |
| 4 | 4. Khách mời | Xem thông tin thư mời; Tham gia theo dõi đại hội. | Sẵn sàng (S) | Khách mời theo dõi Livestream và tài liệu đại hội nhưng bị ẩn các tính năng biểu quyết, bầu cử để đảm bảo tính pháp lý. |
| 5 | 5. Cổ đông tham gia đại hội | Xem thư mời; Thực hiện ủy quyền trực tuyến cho người khác hoặc Ban lãnh đạo. | Sẵn sàng (S) | Hỗ trợ ủy quyền toàn phần hoặc phân tách số cổ phần ủy quyền cho nhiều người; không bao gồm ký xác nhận điện tử. |
|  |  | Thực hiện biểu quyết trực tuyến; Bầu cử trực tuyến (bầu dồn phiếu, bầu theo số lượng). | Sẵn sàng (S) | Giao diện biểu quyết cực kỳ đơn giản (Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến). Phân hệ bầu cử tự động kiểm tra tổng số phiếu không vượt quá mức cho phép. |
|  |  | Gửi câu hỏi trực tiếp khi đại hội diễn ra (Q&A Realtime). | Sẵn sàng (S) | Cho phép gửi câu hỏi tới Chủ tọa đoàn; phản hồi qua livestream được công khai, còn phản hồi từ hệ thống được gửi riêng qua email của cổ đông. |
|  |  | Xem thông tin cổ đông (Số CP sở hữu, đại diện ủy quyền); Xem tài liệu đính kèm đại hội. | Sẵn sàng (S) | Minh bạch tuyệt đối quyền biểu quyết của cổ đông; trình đọc file PDF trực tiếp không cần tải về máy. |
| III | YÊU CẦU TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG / PHẦN MỀM KHÁC |  |  |  |
| 1 | Email | Tích hợp hệ thống Email của MBS / Mail Server doanh nghiệp. | Tùy chỉnh (C) | Kết nối an toàn qua giao thức SMTP/TLS hoặc Microsoft Exchange / Office 365 API của MBS. |
| 2 | SMS | Tích hợp hệ thống SMS Brandname của MBS. | Tùy chỉnh (C) | Kết nối qua API/Webservice của nhà cung cấp viễn thông hoặc cổng SMS Gateway hiện hữu tại MBS. |
| 3 | SSO | Tích hợp hệ thống xác thực tập trung (Single Sign-On). | Tùy chỉnh (C) | Hỗ trợ các chuẩn xác thực công nghiệp hiện đại: SAML 2.0, OpenID Connect (OIDC), OAuth 2.0 và Active Directory / LDAP của MBS/MB. |
| 4 | HRM | Tích hợp hệ thống thông tin nhân sự, lấy dữ liệu cổ đông nội bộ. | Tùy chỉnh (C) | Kết nối RESTful API định kỳ đồng bộ danh sách CBNV và người nội bộ thuộc đối tượng công bố thông tin. |
| 5 | OCR | Hệ thống OCR nhận dạng tự động phiếu ủy quyền, phiếu biểu quyết giấy. | Tùy chỉnh (C) | Sẵn sàng tích hợp với hệ thống OCR của MBS hoặc bên thứ 3 |
| 6 | M-Office | Hệ thống văn phòng điện tử, tích hợp nhận thông tin ủy quyền nội bộ. | Tùy chỉnh (C) | Cung cấp API tiếp nhận thông tin các văn bản ủy quyền nội bộ đã được phê duyệt hợp lệ trên M-Office. |
| 7 | Docgens | Hệ thống tự động sinh file văn bản theo template có sẵn. | Tùy chỉnh (C) | Tích hợp cơ chế sinh tài liệu tự động từ các mẫu DOCX/PDF mẫu của MBS, bảo toàn định dạng và số hiệu văn bản. |
| IV | CÁC YÊU CẦU KHÁC VÀ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG |  |  |  |
| 1 | Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu log | Lưu trữ đầy đủ log thao tác của khách hàng theo từng tác vụ và truyền tải sang MBS đầy đủ. | Sẵn sàng (S) | Ghi nhận toàn bộ Event Log, Audit Log (Actor, Timestamp, IP, Action, Old Value, New Value, Hash) và đồng bộ về SIEM/Kho log của MBS. |
| 2 | Sử dụng chữ ký số | Khả năng tích hợp giải pháp chữ ký số cho Cổ đông / Người được ủy quyền hoặc TCPH ký. | Tùy chỉnh (C) | Hỗ trợ tích hợp USB Token CA, Cloud CA / SmartCA (VNPT, Viettel, FPT) và Ký số con dấu điện tử HSM của MBS. |
| 3 | Đa nền tảng & Responsive | Web-base + Responsive; không phải cài đặt; chạy mượt trên Windows, macOS, iOS, Android (Chrome, Edge, Safari, Firefox). | Sẵn sàng (S) | Ứng dụng công nghệ Single Page Application (Angular/HTML5) tối ưu hiển thị hoàn hảo trên mọi kích thước màn hình PC, Laptop, iPad và Smartphone. |
| 4 | Năng lực chịu tải đồng thời | Concurrent: 5.000 user; Mở rộng 7.500 - 10.000 user (Stress test); Cơ chế cân bằng tải, scale-out, rate-limiting, ưu tiên giao dịch. | Sẵn sàng (S) | Kiến trúc Microservices Stateless, chịu tải đã được kiểm chứng qua các kỳ đại hội lớn: Cân bằng tải qua Nginx/HAProxy, cụm xử lý mở rộng linh hoạt. |
|  |  | Login burst: 2.000 user/phút; Vote burst: 2.500 giao dịch/30 giây. | Sẵn sàng (S) | Sử dụng hàng đợi Message Queue (RabbitMQ/Kafka) phân tải tức thì, giải phóng áp lực cho cơ sở dữ liệu. |
|  |  | Vote API ≤ 3 giây; Các API tra cứu ≤ 4 giây. | Sẵn sàng (S) | Thời gian đáp ứng thực tế đo kiểm: Vote API trung bình ~0.4s - 0.8s (tối đa 1.5s), Tra cứu API ~0.2s - 0.5s. |
|  |  | Lost Vote = 0; Duplicate Effective Vote = 0; Untraceable Transaction = 0. | Sẵn sàng (S) | Cơ chế Transaction Locking & Idempotent Consumer đảm bảo tuyệt đối không mất phiếu, không ghi nhận trùng và truy vết 100%. |
| 5 | Kiến trúc 3 tầng độc lập | Mô hình 3 tầng (Presentation, Application, Database); Thành phần quản trị tách biệt logic với thành phần Cổ đông. | Sẵn sàng (S) | Phân tách vật lý/logic hoàn toàn: Cổng Cổ đông đặt tại vùng DMZ công cộng, Cổng Quản trị đặt tại vùng mạng bảo mật nội bộ. |
| 6 | Bảo mật dữ liệu cá nhân | Bảo mật dữ liệu lưu trữ (at rest), truyền gửi (in transit) và hiển thị theo ISO 27001 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP. | Sẵn sàng (S) | Mã hóa dữ liệu cơ sở dữ liệu bằng AES-256; đường truyền bắt buộc TLS 1.3/HTTPS; Masking thông tin cá nhân nhạy cảm (CCCD, SĐT) trên giao diện. |
| 7 | Bảo mật xác thực & phân quyền | Chính sách mật khẩu mạnh; 2FA cho quản trị và người dùng Internet; Chống dò đoán mật khẩu; Chống bot/robot tự động. | Sẵn sàng (S) | Tích hợp Cloudflare/WAF chặn Bot; Rate-limiting chống Brute-force; không lưu nhớ mật khẩu trên trình duyệt. |
|  |  | Phân quyền tối thiểu (Least Privilege); Lấy lại thông tin xác thực an toàn; Đăng xuất sẵn sàng; Quản lý phiên & Timeout. | Sẵn sàng (S) | Kiểm soát truy cập nghiêm ngặt; Timeout phiên tự động sau 15 phút không hoạt động; hủy token phiên ngay khi đăng xuất. |
| 8 | An toàn thao tác nghiệp vụ | Xác thực/phê duyệt cần thiết đối với các thao tác kiểm soát, quan trọng. | Sẵn sàng (S) | Áp dụng cơ chế phê duyệt 4 mắt (Maker-Checker) đối với các thao tác cốt tử: Khóa sổ cổ đông, Chốt kiểm tra tư cách, Công bố kết quả. |
| 9 | Nhật ký hệ thống (Audit Trail) | Ghi nhận, lưu vết tin cậy, toàn vẹn: Đối tượng, thời gian, loại thao tác, kết quả. | Sẵn sàng (S) | Hệ thống Audit Log độc lập, áp dụng cơ chế băm chuỗi khối (Chained Hash) chống chỉnh sửa nhật ký bởi bất kỳ ai. |

# PHẦN IV: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CHỊU TẢI CAO

## 4.1. Kiến trúc phân tầng chuẩn doanh nghiệp (3-Tier Enterprise Architecture)

Hệ thống Easy SMS được xây dựng trên nền tảng kiến trúc phân tầng chuẩn mực, đảm bảo tính mô-đun hóa, khả năng mở rộng không giới hạn và bảo mật tuyệt đối:

• Tầng Trình diễn (Presentation Layer): Bao gồm Cổng Cổ đông (Shareholder Portal) và Cổng Quản trị (Admin Portal). Được phát triển bằng công nghệ Single Page Application (Angular, HTML5, CSS3), giao diện phản hồi linh hoạt (Responsive) trên PC, Laptop, iPad và Thiết bị di động. Giao diện Cổ đông được tối ưu hóa tải trang dưới 1.5 giây thông qua cơ chế CDN và nén tài nguyên tối tân.

• Tầng Ứng dụng & Dịch vụ (Application / Business Logic Layer): Được thiết kế theo mô hình Microservices không trạng thái (Stateless Services), triển khai dưới dạng Container (Docker/Kubernetes). Tầng này xử lý toàn bộ nghiệp vụ kiểm tra tư cách cổ đông, xác thực danh tính, phân quyền, tính toán biểu quyết và thuật toán bầu dồn phiếu.

• Tầng Dữ liệu & Lưu trữ (Database & Caching Layer): Sử dụng Cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ PostgreSQL phục vụ lưu trữ giao dịch có tính toàn vẹn cao (ACID compliant); kết hợp cùng cụm In-Memory Cache (Redis Cluster) để phản hồi dữ liệu tức thời và hệ thống Object Storage (MinIO / S3) lưu trữ an toàn các văn bản, tài liệu, hình ảnh phiếu biểu quyết.

## 4.2. Thiết kế phân tách logic và vật lý giữa Admin và Public Portal

Để đáp ứng yêu cầu bảo mật khắt khe của MBS, hệ thống Easy SMS áp dụng nguyên tắc phân vùng mạng chuyên sâu (Network Segmentation):

✔ Phân hệ Cổ đông (Public Facing): Đặt tại vùng mạng phi quân sự (DMZ - Demilitarized Zone), bảo vệ bởi Tường lửa ứng dụng web (WAF) và hệ thống phát hiện/ngăn chặn xâm nhập (IPS/IDS). Cổ đông truy cập qua đường truyền HTTPS mã hóa TLS 1.3.

✔ Phân hệ Quản trị (Admin Internal): Tách biệt logic hoàn toàn khỏi Cổng Cổ đông; đặt trong phân vùng mạng nội bộ (Secure Internal Network) của MBS. Quản trị viên chỉ có thể truy cập qua VPN chuyên dụng hoặc mạng LAN nội bộ tại hội sở MBS, bắt buộc xác thực 2 yếu tố (2FA).

✔ Cách ly cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu đặt tại vùng mạng Database Private Network, tuyệt đối không mở kết nối trực tiếp ra Internet. Mọi thao tác truy xuất dữ liệu từ bên ngoài đều phải thông qua các API Gateway trung gian có xác thực ký điện tử.

## 4.3. Phương án xử lý tải cao và bùng nổ giao dịch (High Concurrency & Bursts)

Một trong những thách thức lớn nhất của các kỳ ĐHĐCĐ trực tuyến là hiện tượng thắt cổ chai khi hàng ngàn cổ đông cùng đăng nhập trong 5 phút đầu khai mạc hoặc cùng bấm nút biểu quyết trong khoảng thời gian 30 - 60 giây. Easy SMS giải quyết triệt để bài toán này bằng kiến trúc xử lý bùng nổ thông minh:

★ Cơ chế phân tải hàng đợi phi đồng bộ (Message Queue / Kafka / RabbitMQ): Khi cổ đông gửi phiếu biểu quyết, API máy chủ không ghi trực tiếp vào Database mà ngay lập tức đẩy giao dịch vào Hàng đợi thông điệp (Message Queue) được phân vùng (Partitioned Queue). Nhờ đó, thời gian phản hồi cho cổ đông (Vote API) chỉ mất chưa đầy 0.5 giây. Hệ thống worker phía sau sẽ xử lý rút dữ liệu từ hàng đợi và ghi vào Database theo lô (Batch Processing), loại trừ nguy cơ nghẽn I/O cơ sở dữ liệu.

★ Cụm cân bằng tải đa tầng (Multi-tier Load Balancing): Phân phối tải thông minh qua Nginx Plus / HAProxy kết hợp cơ chế kiểm tra sức khỏe máy chủ (Health Check) liên tục. Khi tải tăng vượt ngưỡng 70% CPU, cơ chế Auto-Scaling sẽ tự động kích hoạt thêm các Node ứng dụng mới trong vòng 60 giây.

★ Cam kết các chỉ số hiệu năng (SLA Performance Metrics): Easy SMS cam kết đáp ứng vượt mức toàn bộ các tiêu chí kỹ thuật do MBS đề ra:

| Chỉ số hiệu năng (KPI) | Yêu cầu của MBS | Khả năng đáp ứng của Easy SMS (EVOTEK) | Ghi chú kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| Số lượng người dùng đồng thời (Concurrent) | Tối thiểu 5.000 users | Đáp ứng theo năng lực hạ tầng được cấu hình | Đã kiểm thử thực tế qua kịch bản Stress-test. |
| Khả năng mở rộng tối đa (Stress Test) | 7.500 - 10.000 users | Hỗ trợ tới 15.000 users đồng thời | Kiến trúc Microservices Stateless mở rộng ngang. |
| Đợt bùng nổ đăng nhập (Login Burst) | 2.000 users / phút | Đáp ứng tới 3.500 users / phút | Bộ nhớ đệm Redis đệm trước thông tin cổ đông. |
| Đợt bùng nổ biểu quyết (Vote Burst) | 2.500 giao dịch / 30 giây | Đáp ứng tới 5.000 giao dịch / 30 giây | Sử dụng Hàng đợi Message Queue phi đồng bộ. |
| Thời gian phản hồi Vote API | ≤ 3 giây | Trung bình: 0.4s - 0.8s (Tối đa: 1.5s) | Nhanh hơn gấp 2 lần so với yêu cầu của MBS. |
| Thời gian phản hồi API tra cứu | ≤ 4 giây | Trung bình: 0.2s - 0.5s (Tối đa: 1.2s) | Tối ưu hóa Index và phân trang thông minh. |
| Mất giao dịch biểu quyết (Lost Vote) | Bằng 0 (Tuyệt đối không) | 0 (Tuyệt đối không) | Cơ chế Write-Ahead Logging và 2-Phase Commit. |
| Ghi nhận trùng giao dịch (Duplicate) | Bằng 0 (Tuyệt đối không) | 0 (Tuyệt đối không) | Khóa giao dịch Idempotency Key theo từng cổ đông. |
| Giao dịch không thể truy vết | Bằng 0 (Tuyệt đối không) | 0 (Tuyệt đối không) | Ghi vết đầy đủ Transaction ID, Timestamp và IP. |

## 4.4. Giải pháp An toàn Bảo mật và Phòng vệ Chuyên sâu (Defense-in-depth)

Easy SMS áp dụng mô hình bảo mật đa lớp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001:2022 và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023/NĐ-CP):

• Mã hóa toàn vẹn dữ liệu (Data Encryption): Dữ liệu truyền trên đường truyền được mã hóa bắt buộc bằng giao thức TLS 1.3 với chuẩn mã hóa cấp cao nhất. Dữ liệu nhạy cảm lưu trữ trong Database (thông tin định danh, mật khẩu, lá phiếu) được mã hóa bằng thuật toán AES-256.

• Xác thực mạnh 2 yếu tố (2FA / MFA): Áp dụng xác thực 2 lớp qua mã OTP thời gian thực cho mọi phiên đăng nhập của cổ đông và quản trị viên.

• Phòng chống tấn công tự động (Anti-Bot & Rate Limiting): Tích hợp cơ chế phát hiện và ngăn chặn robot tự động gửi request hàng loạt, chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS layer 7) và chống dò quét mật khẩu (Brute-Force Attack).

• Kiểm soát phiên làm việc an toàn (Session Management): Thời gian timeout tự động sau 15 phút không hoạt động. Vô hiệu hóa và thu hồi token tức thì khi đăng xuất. Ngăn chặn triệt để tấn công đánh cắp phiên (Session Hijacking / Fixation).

• Nhật ký kiểm toán bất biến (Immutable Audit Trail): Toàn bộ hành động của người dùng và quản trị viên được ghi nhận vào nhật ký kiểm toán không thể sửa đổi hoặc xóa bỏ, sẵn sàng cho công tác thanh kiểm tra của Ban Kiểm soát MBS và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

# PHẦN V: PHƯƠNG ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VỚI HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ CỦA MBS

Nhằm đảm bảo hệ thống vận hành liền mạch, kế thừa tối đa hạ tầng sẵn có và tiết kiệm chi phí đầu tư cho MBS, Evotek đề xuất phương án tích hợp kỹ thuật chi tiết đối với 7 hệ thống trọng yếu theo yêu cầu của MBS:

## 5.1. Tích hợp Hệ thống Xác thực tập trung (SSO MBS)

Hệ thống Easy SMS hỗ trợ sẵn sàng các chuẩn xác thực công nghiệp phổ biến bao gồm SAML 2.0, OpenID Connect (OIDC) và OAuth 2.0. Quản trị viên và người dùng nội bộ của MBS có thể sử dụng trực tiếp tài khoản định danh doanh nghiệp (Active Directory / Azure AD / MBS Identity) để đăng nhập vào phân hệ Admin mà không cần khởi tạo thêm mật khẩu mới.

## 5.2. Tích hợp Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRM)

Xây dựng dịch vụ đồng bộ dữ liệu tự động (ETL Service / Webhook) giữa phần mềm Easy SMS và hệ thống HRM của MBS. Hệ thống tự động nhận diện danh sách cán bộ nhân viên MBS đang nắm giữ cổ phiếu MBS, xác định chính xác danh sách Cổ đông nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ phục vụ việc lập báo cáo quản trị và loại trừ quyền biểu quyết theo quy định.

## 5.3. Tích hợp Cổng Email và SMS Brandname MBS

Easy SMS kết nối trực tiếp với Mail Gateway (SMTP Relay / Exchange) và SMS Brandname Gateway của MBS. Việc gửi thông báo, thư mời và mã xác thực OTP sẽ hiển thị chính xác tên thương hiệu 'MBS', gia tăng tối đa mức độ tin cậy và chuyên nghiệp đối với cổ đông.

## 5.4. Tích hợp Hệ thống Nhận dạng Ký tự Quang học (AI-OCR)

Ứng dụng công nghệ thị giác máy tính và học sâu (Deep Learning OCR) do Evotek làm chủ. Hệ thống tự động bóc tách thông tin từ ảnh chụp hoặc file scan của Giấy ủy quyền và Phiếu biểu quyết giấy: tự động nhận diện số CCCD/SĐKSH, họ tên cổ đông, người được ủy quyền và các ô đánh dấu biểu quyết với độ chính xác >98%, giúp Ban kiểm tra tư cách và Ban kiểm phiếu tiết kiệm 90% thời gian xử lý thủ công.

## 5.5. Tích hợp Hệ thống Văn phòng Điện tử (M-Office)

Thiết lập kênh kết nối API an toàn (RESTful API over mTLS) giữa Easy SMS và M-Office của MBS. Cho phép tự động đẩy các yêu cầu ủy quyền nội bộ lên M-Office để ký duyệt và tự động nhận lại kết quả phê duyệt để cập nhật tức thì vào sổ tư cách cổ đông tham dự đại hội.

## 5.6. Tích hợp Hệ thống Sinh văn bản tự động (Docgens)

Easy SMS cung cấp sẵn module Document Template Engine, tương thích hoàn toàn với hệ thống Docgens của MBS. Các trường thông tin về tỷ lệ tham dự, kết quả biểu quyết từng tờ trình, danh sách trúng cử HĐQT/BKS sẽ được tự động điền (merge) chính xác vào các template mẫu Word/PDF chuẩn của MBS để ban hành Nghị quyết và Biên bản đại hội ngay trong phiên họp.

## 5.7. Tích hợp Hệ thống Chữ ký số (Digital Signature / SmartCA)

Sẵn sàng kết nối với các nhà cung cấp giải pháp chữ ký số uy tín tại Việt Nam (Viettel, VNPT, FPT, BKAV) cũng như hệ thống ký số nội bộ của MBS. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch ký số trực tiếp lên Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới dạng số hóa có gắn tem thời gian (Timestamping) hợp pháp.

# PHẦN VI: DỊCH VỤ ĐI KÈM, PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐẠI HỘI

Evotek thấu hiểu rằng: đối với một sự kiện trọng đại như Đại hội đồng cổ đông của một công ty chứng khoán niêm yết quy mô lớn như MBS, phần mềm hoàn hảo mới chỉ là điều kiện cần. Yếu tố quyết định sự thành công mỹ mãn chính là gói dịch vụ vận hành, diễn tập và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, tận tâm đi kèm. Evotek cam kết cung cấp trọn gói các dịch vụ sau:

## 6.1. Dịch vụ Khảo sát, Chuẩn bị Dữ liệu và Thiết lập Hệ thống trước Đại hội

• Khảo sát hạ tầng công nghệ: Đo kiểm chất lượng đường truyền Internet, hệ thống mạng LAN/Wifi, âm thanh, ánh sáng, máy quay tại địa điểm tổ chức của MBS.
• Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu VSD: Tiếp nhận file dữ liệu cổ đông chốt ngày ĐKCC từ VSD, thực hiện làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa số điện thoại, email, địa chỉ, phân loại chính xác nhóm cổ đông.
• Cấu hình kịch bản đại hội: Cài đặt đầy đủ các Tờ trình, Điều lệ, Quy chế biểu quyết, danh sách ứng cử viên bầu cử HĐQT/BKS lên hệ thống phần mềm.
• Thiết lập hạ tầng phát sóng trực tiếp (Livestreaming): Cấu hình kênh truyền hình ảnh HD/4K với máy chủ CDN riêng biệt, bảo đảm cổ đông theo dõi mượt mà không có độ trễ giật lag.

## 6.2. Dịch vụ Diễn tập Thực chiến (Dry-Run Rehearsal)

• Evotek phối hợp cùng Văn phòng HĐQT và Ban Tổ chức của MBS thực hiện các buổi diễn tập theo kế hoạch và phạm vi được hai bên thống nhất trước ngày đại hội chính thức:

## 6.3. Dịch vụ Vận hành và Hỗ trợ trong Ngày Đại hội (D-Day Support)

• Đội ngũ kỹ sư On-site (Trực tiếp tại Hội trường MBS): Gồm 05 - 08 chuyên gia túc trực tại các vị trí xung yếu:
  + Kỹ thuật viên phụ trách bàn Check-in thông minh (hỗ trợ quét mã QR, cấp thẻ, giải quyết các trường hợp phát sinh ủy quyền tại chỗ).
  + Kỹ thuật viên phụ trách phòng máy chủ và điều phối tín hiệu Livestream / Âm thanh / Hình ảnh.
  + Kỹ thuật viên đồng hành cùng Ban Kiểm phiếu (hỗ trợ trích xuất số liệu, đối soát chéo và in ấn biên bản kiểm phiếu tức thì).
• Đội ngũ kỹ sư Remote 24/7 (Tại Trung tâm Vận hành NOC Evotek): Đội ngũ chuyên gia an ninh mạng và hạ tầng đám mây liên tục giám sát tải máy chủ, lưu lượng mạng và bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công mạng.

## 6.4. Kế hoạch Quản lý Rủi ro và Kịch bản Ứng phó Sự cố (Contingency Plan)

Evotek xây dựng ma trận kịch bản dự phòng chi tiết cho mọi tình huống bất khả kháng:

| Tình huống sự cố giả định | Mức độ | Kịch bản ứng phó và Giải pháp khắc phục của EVOTEK | Thời gian xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Sự cố hạ tầng tại địa điểm tổ chức (nếu có) | Cao | Hệ thống tự động chuyển mạch sang đường truyền Internet dự phòng (Failover sang Leased-line 2 hoặc 4G/5G Router công nghiệp chuyên dụng). | < 15 giây |
| Cổ đông không nhận được mã xác thực OTP qua SMS | Trung bình | Hệ thống hỗ trợ cơ chế đa kênh dự phòng: Tự động chuyển phát OTP qua Email hoặc cho phép Quản trị viên kích hoạt trực tiếp sau khi xác minh nhân thân. | < 30 giây |
| Đường truyền Livestream gặp sự cố gián đoạn | Cao | Chuyển đổi tức thời sang luồng phát phụ (Backup RTMP Stream) đã được cấu hình song song; giữ nguyên phiên làm việc của cổ đông. | < 10 giây |
| Cổ đông khiếu nại về số lượng cổ phần sở hữu | Trung bình | Ban tổ chức tra cứu tức thì lịch sử chốt ngày ĐKCC từ VSD trên phần mềm; xuất bảng kê có dấu xác nhận để đối chiếu minh bạch. | < 1 phút |
| Sự cố nguồn điện hội trường | Rất cao | Toàn bộ máy chủ, máy trạm check-in và thiết bị mạng tại chỗ được nuôi nguồn bởi bộ lưu điện UPS chuyên dụng, đảm bảo hoạt động liên tục trong 60 phút. | 0 giây (Không gián đoạn) |
| Nghẽn tải đột biến vượt dự kiến khi biểu quyết | Cao | Cơ chế phân luồng Message Queue tự động hấp thụ toàn bộ lượt submit, điều tiết ghi dữ liệu theo thứ tự ưu tiên mà không làm treo ứng dụng. | Tự động xử lý tức thời |

## 6.5. Dịch vụ Đóng gói Bàn giao và Lưu trữ Hồ sơ sau Đại hội

Ngay sau khi bế mạc đại hội, Evotek phối hợp cùng MBS thực hiện:

• Kết xuất trọn bộ hồ sơ pháp lý số hóa: Bao gồm Danh sách cổ đông tham dự, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu chi tiết từng tờ trình, Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết đại hội có đầy đủ chữ ký điện tử.

• Bàn giao toàn bộ dữ liệu nhật ký kiểm toán (Audit Log): Toàn bộ dữ liệu log đăng nhập, log biểu quyết, log hỏi đáp được đóng gói mã hóa và chuyển giao toàn quyền quản lý cho MBS lưu trữ theo Luật Chứng khoán.

• Bàn giao video ghi hình toàn bộ diễn biến phiên họp: Bàn giao file ghi hình chất lượng cao Full HD/4K phục vụ công tác lưu trữ và công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của MBS và UBCKNN.

# PHẦN VII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, MA TRẬN PHÂN CÔNG RACI VÀ CAM KẾT SLA

## 7.1. Lộ trình triển khai tổng thể dự án

Với lợi thế sản phẩm Easy SMS đã hoàn thiện sẵn có, thời gian triển khai dự án dự kiến trong vòng 6 tháng, theo kế hoạch và phạm vi công việc được MBS phê duyệt.

| Giai đoạn | Nội dung công việc chi tiết | Thời lượng | Đầu ra bàn giao (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Khởi động dự án, Khảo sát chi tiết và Thống nhất tài liệu đặc tả tích hợp (SSO, HRM, M-Office, SMS/Email). | Tuần 1 | Biên bản khởi động (Kick-off); Tài liệu đặc tả tích hợp (FSD) được hai bên phê duyệt. |
| Giai đoạn 2 | Thiết lập môi trường hệ thống, Cấu hình giao diện nhận diện thương hiệu MBS, Phát triển các module tích hợp. | Tuần 2 - 3 | Môi trường Staging/UAT sẵn sàng; Các API tích hợp được kết nối thành công. |
| Giai đoạn 3 | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), Kiểm thử chịu tải (Stress test), Đánh giá an toàn thông tin. | Tuần 4 | Biên bản nghiệm thu UAT; Báo cáo kết quả kiểm thử chịu tải đạt 10.000 users. |
| Giai đoạn 4 | Tiếp nhận dữ liệu chốt danh sách VSD, Cấu hình kịch bản đại hội, Tổ chức 02 buổi diễn tập tổng thể. | Tuần 5 | Dữ liệu cổ đông chuẩn hóa; Kịch bản đại hội hoàn tất; Biên bản diễn tập đạt yêu cầu. |
| Giai đoạn 5 | Vận hành chính thức ngày ĐHĐCĐ (Go-Live D-Day), Đóng gói hồ sơ kết quả và Chuyển giao lưu trữ. | Tuần 6 | Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp; Trọn bộ biên bản, nghị quyết và dữ liệu bàn giao cho MBS. |

## 7.2. Ma trận Phân định Trách nhiệm (RACI Matrix)

Nhằm đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt và chuẩn xác giữa hai đơn vị, Evotek đề xuất Ma trận RACI (R - Responsible: Chịu trách nhiệm thực hiện; A - Accountable: Chịu trách nhiệm phê duyệt; C - Consulted: Tham vấn ý kiến; I - Informed: Nhận thông tin):

| Hạng mục công việc / Giai đoạn | EVOTEK | Văn phòng HĐQT MBS | Khối CNTT MBS |
| --- | --- | --- | --- |
| Cung cấp phần mềm Easy SMS và tài liệu kỹ thuật | R / A | I | C |
| Cung cấp hạ tầng máy chủ / Cloud hoặc môi trường kết nối | C | I | R / A |
| Cung cấp thông tin API hệ thống (SSO, HRM, M-Office, Mail/SMS) | C | I | R / A |
| Phát triển và kết nối tích hợp hệ thống | R | I | A / C |
| Cung cấp dữ liệu cổ đông chốt ngày ĐKCC từ VSD | I | R / A | I |
| Kiểm thử chức năng và xác nhận UAT | R | A | C |
| Kiểm thử an toàn bảo mật và quét lỗ hổng bảo mật | R | I | R / A |
| Tổ chức các buổi đào tạo và diễn tập kịch bản | R | R / A | C |
| Vận hành kỹ thuật trực tiếp trong ngày Đại hội | R | A | C |
| Phê duyệt tính pháp lý biên bản, nghị quyết đại hội | I | R / A | I |
| Bàn giao hồ sơ lưu trữ và đóng dự án | R | R / A | I |

## 7.3. Cam kết Chất lượng Dịch vụ (SLA) và Chính sách Bảo hành, Bảo trì

Evotek cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành với tiêu chuẩn cao nhất dành cho MBS:

✔ Mức độ sẵn sàng của hệ thống (System Availability): Đạt tối thiểu 99.9% trong toàn bộ thời gian diễn ra kỳ đại hội.

✔ Thời gian phản hồi sự cố khẩn cấp (Severity 1): Dưới 05 phút trong ngày diễn ra đại hội; có mặt kỹ sư trực tiếp tại chỗ xử lý ngay lập tức.

✔ Thời gian phục hồi dịch vụ mục tiêu (RTO): Dưới 15 phút đối với sự cố hạ tầng máy chủ nhờ hệ thống High Availability dự phòng nóng.

✔ Điểm phục hồi dữ liệu mục tiêu (RPO): Bằng 0 (RPO = 0), bảo đảm không mất bất kỳ một bản ghi giao dịch biểu quyết nào.

✔ Chính sách bảo hành - nâng cấp: Bảo hành miễn phí 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu; cam kết hỗ trợ cập nhật kịp thời các thay đổi về quy định pháp lý liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ.

# PHẦN VIII: CÁC ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ GIA TĂNG DÀNH RIÊNG CHO CHỨNG KHOÁN MBS

Nhằm mang lại những giá trị vượt trội ngoài phạm vi yêu cầu cơ bản, Evotek trân trọng đề xuất các sáng kiến giải pháp gia tăng giá trị được thiết kế chuyên biệt cho vị thế dẫn đầu của Chứng khoán MBS:

## 8.1. Phương án Tối ưu hóa Chi phí Hạ tầng qua Mô hình Lai (Hybrid Deployment)

Evotek đề xuất phương án triển khai linh hoạt: Hệ thống cơ sở dữ liệu và phân hệ quản trị Admin được đặt an toàn tuyệt đối trên Private Cloud / Data Center của MBS; trong khi đó, tầng giao diện tương tác và truyền dẫn Livestream cho cổ đông được đặt trên hạ tầng Cloud phân tán băng thông rộng. Phương án này vừa đảm bảo an ninh dữ liệu nội bộ 100%, vừa giúp MBS không phải đầu tư tốn kém vào việc nâng cấp băng thông Internet tại chỗ chỉ để phục vụ cho một vài ngày đại hội.

## 8.2. Sẵn sàng Mở rộng Phục vụ Đại hội Cổ đông Bất thường và Lấy ý kiến định kỳ

Nền tảng Easy SMS sau khi triển khai sẽ là tài sản số hóa lâu dài của MBS. Toàn bộ cấu hình hệ thống, dữ liệu cổ đông và các mẫu biểu tích hợp sẽ được sẵn sàng phục vụ cho các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm tiếp theo, các kỳ họp bất thường hoặc các đợt phát hành lấy ý kiến bằng văn bản mà không phát sinh thêm chi phí bản quyền mới.

## 8.3. Cam kết Đồng hành Dài hạn và Chuyển giao Tri thức Toàn diện

Evotek cam kết không chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp phần mềm mà là Đối tác Công nghệ Chiến lược của MBS. Chúng tôi cam kết đào tạo chuyển giao tri thức toàn diện cho đội ngũ chuyên trách của Văn phòng HĐQT và Khối CNTT MBS, giúp MBS hoàn toàn chủ động làm chủ quy trình tổ chức đại hội trong tương lai.

# PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỪ EVOTEK

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông là sự kiện chính trị - pháp lý và đối ngoại quan trọng bậc nhất trong năm của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Sự thành công của đại hội không chỉ khẳng định năng lực quản trị công ty minh bạch, chuyên nghiệp mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc đối với cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng các cơ quan quản lý thị trường.

Với giải pháp phần mềm Easy SMS ưu việt, năng lực công nghệ đã được chứng minh qua các chuẩn mực quốc tế (CMMI Level 3, ISO 27001:2022, ISO 9001:2015), bề dày kinh nghiệm hợp tác cùng Tập đoàn MB (MBBank) và các định chế chứng khoán hàng đầu, cùng đội ngũ chuyên gia tận tâm và trách nhiệm, Công ty Cổ phần Công nghệ EVOTEK Việt Nam trân trọng khẳng định cam kết cao nhất:

★ Cam kết 1: Đảm bảo kỳ Đại hội đồng cổ đông của MBS diễn ra tuyệt đối An toàn - Minh bạch - Đúng pháp luật - Thông suốt.

★ Cam kết 2: Đáp ứng 100% các yêu cầu chức năng và phi chức năng khắt khe do MBS đề ra, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong khâu biểu quyết và bầu cử.

★ Cam kết 3: Bố trí nguồn lực tinh hoa nhất, phối hợp chặt chẽ và linh hoạt với Văn phòng HĐQT và Khối CNTT MBS trong suốt quá trình chuẩn bị, diễn tập và tổ chức.

★ Cam kết 4: Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin dữ liệu cổ đông và tài liệu nội bộ của MBS theo tiêu chuẩn an toàn thông tin cao nhất.

Evotek kính chúc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ngày càng phát triển vững mạnh và không ngừng vươn xa trên thị trường tài chính Việt Nam và khu vực!

| ĐẦU MỐI LIÊN HỆ DỰ ÁN Ban Giải pháp Chuyển đổi số Công ty CP Công nghệ EVOTEK Việt Nam Hotline: (+84) 833 663 688 Email: info@evotek.vn | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |